ГРАФИК РЕМОНТА ЭТАЖЕЙ Каширское шоссе д.91

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1эт | 2 эт | 3 эт | 4 эт | 5 эт | 6 эт |  7 эт | 8 эт | 9 эт | 10 эт | 11 эт | 12 эт | 13 эт | 14 эт | Крыша | ВхГруппа |
| 1под | **2022 К****15 тр** |  |  |  |  |  |  | 24-25К |  |  | 24-25 К |  | 24-25К | **2022 К****15 тр** |  | 08.23 |
| 2 под | **2022 К****15 тр** |  |  |  |  |  |  |  | янв.24К15тр |  |  |  | 24-35К | **24-25К** |  | 08.23 |
| 3 под | **2022 К****15 тр** | 24-25К | 24-25К |  | апрель2024М |  |  |  |  |  |  |  |  | фев.24 ККв.154 20тр |  | 08.23 |
| 4 под |  **2024май** | **2022 К****15 тр** |  |  |  | 24-25 К |  |  |  |  | **2022 К****15 тр** |  |  | 24-25 К |  | После крылец 24 |
| Сл/П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Выполнено- выделение и сумма оплаты работы**

**Планируемый ремонт—указан год.**

**К- косметический**

**М –мелкий/частичный**

**Сл/п – служебные помещения**